Commune de DULLIN

Compte rendu de la réunion du Conseil municipal du vendredi 18 juin 2010

La séance est ouverte à 20 heures 40

Présents : Francis AMPE, Joëlle BARBAROT, Jean-Paul BERTRAND, André BOIS, Alain MINOLA, Jean POIRIER, Sylvain ROCHAS, Mireille VEYRON.

Absents excusés : Hélène DEHAM,  Pascale NOIRAY (pouvoir donné à Jean POIRIER).

Secrétaire de séance : Jean-Paul BERTRAND.

- Le compte rendu de la réunion du vendredi 21 mai 2010 est approuvé sans modification.

- Délibération modificative aux marchés des gîtes et de l’auberge :

Les travaux de la deuxième tranche de l’opération de rénovation des gîtes et de la première tranche de l’opération de rénovation de l’auberge sont achevés et ont été réceptionnés avec signature par les entreprises d’un décompte final inférieur au devis initial ou présentant une augmentation de moins de 5 %, sauf pour le lot 0 VRD des gîtes réalisé par l’entreprise ADC TP qui a fait l’objet d’un avenant approuvé par le Conseil municipal le 21 mai 2010.

La Perception demandant, avant de mandater le solde dû aux entreprises pour certains marchés, une délibération pour valider les autres modifications intervenues même si elles ne concernent pas une augmentation de plus de 5 %, le Conseil municipal, tout en s’étonnant de cette interprétation très rigoureuse de la réglementation, accepte par 8 voix pour et une abstention (Mireille VEYRON), pour permettre le règlement rapide des entreprises, les modifications effectuées pour les lots récapitulés ci-après :

- Réhabilitation de 9 gîtes communaux :

| Lot | Entreprise | Montant initial HT | Montant initial TTC | Travaux en plus HT | Travaux en moins HT | Montant final HT | Montant final TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ADC TP | 4 135,00 | 4 362,43 | 6 000,00 | 0,00 | 10 135,00 | 10 692,43 |
| 1 | VACHOD | 24 315,00 | 25 652,33 | 0,00 | 2 148,00 | 22 167,00 | 23 386,19 |
| 2 | COTTE | 38 568,40 | 40 689,66 | 0,00 | 0,00 | 38 568,40 | 40 689,66 |
| 3 | ROUSSET GAZZOLA | 27 978,00 | 29 516,79 | 518,00 | 1 320,00 | 27 121,00 | 28 612,66 |
| 4 | ESE | 9 566,53 | 10 092,69 | 95,00 | 0,00 | 9 661,53 | 10 192,91 |
| 5 | GOUMAS | 11 088,00 | 11 697,84 | 0,00 | 0,00 | 11 088,00 | 11 697,84 |

| TOTAL TRAVAUX | 115 650,93 | 122 011,74 | 6 613,00 | 3 468,00 | 108 605,93 | 125 271,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Rénovation de l’auberge première tranche :

| Lot | Entreprise | Montant initial HT | Montant initial TTC | Travaux en plus HT | Travaux en moins HT | Montant final HT | Montant final TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADC TP | 21 533,50 | 25 754,07 | 0,00 | 0,00 | 21 533,00 | 25 754,07 |
| 2 | MOSCA | 17 343,11 | 20 742,36 | 391,00 | 1 778,60 | 15 955,51 | 19 082,79 |
| 3 | DESEMPTE CURTET | 30 918,90 | 36 979,00 | 490,00 | 3 700,00 | 27 708,90 | 33 139,84 |
| 4 | BELLEMIN | 5 962,50 | 7 131,15 | 0,00 | 0,00 | 5 962,50 | 7 131,15 |
| 5 | GACHE | 2 076,20 | 2 483,14 | 0,00 | 536,24 | 1 539,96 | 1 841,79 |
| 6 | GAUTHIER | 1 689,20 | 2 020,28 | 0,00 | 0,00 | 1 689,20 | 2 020,28 |
| 7 | ESE | 2 802,87 | 3 352,23 | 0,00 | 0,00 | 2 802,87 | 3 352,23 |
| 8 | GAUTHIER | 3 156,40 | 3 775,05 | 0,00 | 0,00 | 3 775,05 | 3 775,05 |

| TOTAL TRAVAUX | 85 482,68 | 102 237,28 | 881,00 | 6 014,84 | 80 348,84 | 96 097,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Compte rendu des réflexions du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) sur les projets d’aménagement du chef-lieu :

le Conseil municipal prend connaissance des derniers travaux du CAUE, qui nécessiteront en    tout état de cause de nouveaux approfondissements avant une avancée significative dans ce dossier.

- Compte rendu de la visite des représentants de PLURALIS :

cet organisme de logement social a présenté mercredi 16 juin 2010 un projet de construction de 8 logements sociaux (un T2, cinq T3 et deux T4) sur l’ancien terrain de tennis et de 2 logements sociaux (un T3 et un T4) dans la « Maison MONTIGON » dans le cadre de baux de longue durée (60 ans) avec une double participation communale sous forme de mise à disposition gratuite des terrains et de subventions d’équilibre. PLURALIS doit confirmer ses propositions par écrit et des contacts pourraient être pris avec d’autres constructeurs.

- Présentation du nouveau système de redevance pour le traitement des ordures ménagères :

le Conseil prend connaissance des orientations retenues par la Communauté de communes du lac d’Aiguebelette (CCLA), compétente en la matière, pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères ainsi que pour l’évolution de leur facturation aux usagers ; ces orientations feront l’objet de plusieurs réunions publiques d’information dans les semaines à venir et des prospectus seront distribués dans les boîtes aux lettres pour indiquer les dates aux dullinois.

- Affaires diverses :

sont notamment évoqués le projet d’aménagement de « l’Hôtel rond » à Lépin-le-Lac, l’heureuse conclusion de l’imbroglio administratif lié aux conditions du remplacement de l’employé communal, pendant son arrêt maladie, par Patrick BONNET qui avait donné toute satisfaction d’un point de vue strictement professionnel et les problèmes de sécurité sur le sentier des grottes, qui concernent également les Communes d’AYN et de VEREL DE MONTBEL au niveau de la réglementation et le Conseil rappelle sa demande de provoquer une rencontre entre les différents protagonistes.

La séance est levée à 23 heures 30.